RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
INDICADORES ESTRATÉGICOS
2º trimestre de 2022

### VALEC
### Engenharia Construções Ferrovias S.A
### Julho de 2022
### Aprovado na 400ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 1º de setembro de 2022.

#### Diretor-Presidente da VALEC
Valec Engenharia, Ferrovias e Construções. Diretoria Executiva – DIREX. Minuta do Relatório da RAE 2º trimestre. Brasília, 2022. 104p.

1 –Plano de Negócios. 2 - Planejamento estratégico. 3 – Mapa estratégico. 4 – Indicadores e Metas. 5 - Iniciativas

Versão 0.14
##### André Kuhn

#### Chefe de Gabinete
##### Olyntho Gomes de Sá

#### Diretor de Empreendimentos - DIREM
##### Washington Luke

#### Diretor de Administração e Finanças - DIRAF
##### Márcio Lima Medeiros

#### Diretor de Negócios - DINEG
##### Alex Augusto Sanches Trevizan
Valec Engenharia, Ferrovias e Construções

Edifício Sede
Endereço: SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5.
Asa Sul Brasília - DF CEP: 70.070-010
T +61 2029 6100
www.valec.gov.br

#### Superintendente de Integridade
##### Nelbe Ferraz de Freitas

#### Gerente de Desenvolvimento Institucional
##### Ivania Dolores Cruz Bezerra

#### Equipe de apoio
##### Janderley Heriberto Carneiro Júlia Gonçalves Caldas
Carta do Presidente

A Valec conquistou importante reconhecimento junto ao Ministério da Infraestrutura e outros parceiros, fruto de um trabalho profícuo realizado no ano de 2021, caracterizado por muitas entregas e conquistas.
Com o olhar voltado para o futuro, a Valec identifica novas oportunidades e a necessidade de consolidação dos avanços, por intermédio de uma profunda transformação interna e valorização de seus quadros.
Dentro desta realidade, pode-se identificar os esforços que envolvem a construção da Ferrovia de Integração Centro- Oeste (FICO). A empresa se modificou e abraça com segurança a lógica dos investimentos cruzados, com a certeza de que novos investimentos serão necessários e a Valec será eixo central do Governo Federal para viabilização de novos empreendimentos.
Novos produtos estão sendo lançados. Destaca-se o programa “Cidade Ferrovia”, iniciativa voltada à divulgação de oportunidades de negócios, em particular nos terminais existentes ao longo da Ferrovia Norte-Sul.
Dentro do contexto do Programa de Autorizações Ferroviárias, desenvolvido pelo Governo Federal, a empresa estrutura-se, também, para oferecer conhecimento técnico - obtido em décadas de experiência, aplicado na construção de ferrovias, na elaboração de projetos, nos estudos ambientais e nas desapropriações – utilizando, para isto, as ferramentas mais modernas de engenharia. Acredita-se, ao final, que essas ações viabilizarão novos negócios, e diminuirão a dependência da empresa do orçamento governamental.
Em outra direção, a empresa investiu fortemente em sanar os passivos com os órgãos de controle e tomou várias medidas de fortalecimento de integridade, tais como a reformulação de seu Estatuto Social, Regimento Interno, Planos e Normas, reestruturou a Superintendência de Integridade – agora com a liderada por uma Delegada da Polícia Federal -, da Ouvidoria e da Corregedoria. A empresa institucionalizou processos para seleção de cargos internos, bem como investiu na capacitação de seus quadros – destaca-se nesta temática, o esforço desenvolvido pela Superintendência de Gestão de Pessoas, viabilizando novas ferramentas de ensino e aprendizagem.
Em reconhecimento a este trabalho e ao potencial da empresa, o Governo Federal autorizou o processo de incorporação da Empresa de Planejamento Logístico – EPL pela VALEC, o que permitirá a expansão de atuação para todos os setores de infraestrutura, no que será a futura “Infra S.A”.
Pensando nesse ambiente, a VALEC experimenta uma revolução interna que a tornará mais preparada para os desafios que se apresentam no cenário nacional, apoiando e concretizando as estratégias implementadas pelo Ministério da Infraestrutura.
André Kuhn
Sumário
ÍNDICE DE FIGURAS	5
1. APRESENTAÇÃO	7
2. METODOLOGIA	8
3. ELEMENTOS DE ANÁLISE	10
4. FAROL DE DESEMPENHO	12
5. PAINEL DE INDICADORES (DASHBOARD) – PN 2022	13
  1. Gráficos de desempenho	14
  2. Histórico de evolução dos objetivos estratégicos	15
Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil	16
Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública	33
Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística	42
Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário	48
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos	56
Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão	68
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos	74
Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados	83
Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos	90
# Índice de Figuras
Figura 1 – Mapa estratégico da Valec	8
Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios	13
Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)	15
Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 1)	16
Figura 5 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 2)	17
Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1	18
Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação)	19
Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.8	20
Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.9	21
Figura 10 – Desempenho da Meta 1.1.10	22
Figura 11 – Desempenho da Meta 1.1.11	23
Figura 12 – Desempenho da Meta 1.1.12	24
Figura 13 – Desempenho da Meta 1.1.13	25
Figura 14 – Desempenho da Meta 1.1.14	26
Figura 15 – Desempenho da Meta 1.1.15.1	27
Figura 16 – Desempenho da Meta 1.1.15.1 (continuação)	28
Figura 17 – Desempenho da Meta 1.1.15.2	29
Figura 18 – Desempenho da Meta 1.1.15.2 (continuação)	30
Figura 19 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)	31
Figura 20 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico) (continuação)	32
Figura 21 – Dashboard do Objetivo 1.2	33
Figura 22 – Desempenho da Meta 1.2.1	34
Figura 23 – Desempenho da Meta 1.2.2	35
Figura 24 – Desempenho da Meta 1.2.3	36
Figura 25 – Desempenho da Meta 1.2.4	37
Figura 26 – Desempenho da Meta 1.2.5	38
Figura 27 – Desempenho da Meta 1.2.5 (continuação)	39
Figura 28 – Desempenho da Meta 1.2.6	40
Figura 29 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)	41
Figura 30 – Dashboard do Objetivo 2.1	42
Figura 31 – Desempenho da Meta 2.1.2	43
Figura 32 – Desempenho da Meta 2.1.3	44
Figura 33 – Desempenho da Meta 2.1.7.2	45
Figura 34 – Desempenho da Meta 2.1.7.2 (continuação)	46
Figura 35 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)¹	47
Figura 36 – Dashboard do Objetivo 2.2	48
Figura 37 – Desempenho da Meta 2.2.1	49
Figura 38 – Desempenho da Meta 2.2.2	50
Figura 39 – Desempenho da Meta 2.2.2 (continuação)	51
Figura 40 – Desempenho da Meta 2.2.3	52
Figura 41 – Desempenho da Meta 2.2.3 (continuação)	53
Figura 42 – Desempenho da Meta 2.2.5	54
Figura 43 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)	55
Figura 44 – Dashboard do Objetivo 2.3	56
Figura 45 – Desempenho da Meta 2.3.1	57
Figura 46 – Desempenho da Meta 2.3.3	58
Figura 47 – Desempenho da Meta 2.3.3 (continuação)	59
Figura 48 – Desempenho da Meta 2.3.4	60
Figura 49 – Desempenho da Meta 2.3.5	61
Figura 50 – Desempenho da Meta 2.3.6	62
Figura 51 – Desempenho da Meta 2.3.7	64
Figura 52 – Desempenho da Meta 2.3.8	65
Figura 53 – Desempenho da Meta 2.3.8 (continuação)	65
Figura 54 – Desempenho da Meta 2.3.9	66
Figura 55 – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)	67
Figura 56 – Dashboard do Objetivo 3.1	68
Figura 57 – Desempenho da Meta 3.1.9	69
Figura 58 – Desempenho da Meta 3.1.11	70
Figura 59 – Desempenho da Meta 3.1.12	71
Figura 60 – Desempenho da Meta 3.1.13	72
Figura 61 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)	73
Figura 62 – Dashboard do Objetivo 3.2	74
Figura 63 – Desempenho da Meta 3.2.1	75
Figura 64 – Desempenho da Meta 3.2.1 (continuação)	76
Figura 65 – Desempenho da Meta 3.2.2	77
Figura 66 – Desempenho da Meta 3.2.3.1	78
Figura 67 – Desempenho da Meta 3.2.3.2	79
Figura 68 – Desempenho da Meta 3.2.4	80
Figura 69 – Desempenho da Meta 3.2.5	81
Figura 70 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)	82
Figura 71 – Dashboard do Objetivo 3.3	83
Figura 72 – Desempenho da Meta 3.3.1	84
Figura 73 – Desempenho da Meta 3.3.1 (continuação	85
Figura 74 – Desempenho da Meta 3.3.2	86
Figura 75 – Desempenho da Meta 3.3.4	87
Figura 76 – Proposta de inclusão de nova meta “Implantar a gestão dos controles internos a partir dos
principais riscos identificados até dezembro de 2022”	88
Figura 77 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)	89
Figura 78 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 1)	90
Figura 79 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 2)	91
Figura 80 – Desempenho da Meta 3.4.1	92
Figura 81 – Desempenho da Meta 3.4.2	93
Figura 82 – Desempenho da Meta 3.4.2 (continuação)	94
Figura 83 – Desempenho da Meta 3.4.4	95
Figura 84 – Desempenho da Meta 3.4.6	96
Figura 85 – Desempenho da Meta 3.4.6 (continuação)	97
Figura 86 – Desempenho da Meta 3.4.7	98
Figura 87 – Desempenho da Meta 3.4.8	99
Figura 88 – Desempenho da Meta 3.4.9	100
Figura 89 – Desempenho da Meta 3.4.9 (continuação)	101
Figura 90 – Desempenho da Meta 3.4.10	102
Figura 91 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)	103
Figura 92 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico - continuação)	104
APRESENTAÇÃO

Conforme o Regimento Interno, Seção III, Artigo 2, Inciso XIII, cabe à Presidência da Valec acompanhar o desempenho dos indicadores estratégicos, gerenciais e operacionais, por meio da Reunião de Avaliação Estratégica (RAE) e das reuniões de avaliação dos resultados da Empresa. Compete à Gerência de Desenvolvimento Institucional, ligada à Superintendência de Integridade, “supervisionar e monitorar o desempenho estratégico institucional por meio de indicadores, de metas e de iniciativas estratégicas, orientando na identificação, no desenvolvimento e no monitoramento dessas informações” (Regimento Interno da Valec, Art. 17, inciso VI). Assim sendo, por solicitação do Conselho de Administração da Valec – CONSAD, o presente relatório é atualizado e apresentado trimestralmente ao órgão colegiado.

Este relatório visa manter a alta administração da Valec pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional do trimestre abril a junho de 2022. Esse desempenho é medido a partir dos indicadores estratégicos e das iniciativas do Plano de Negócios de 2022, alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional 2020-2024.

Os documentos desta RAE se encontram no processo SEI Nº 51402.103354/2022-37.
METODOLOGIA

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) é o direcionamento que a empresa deve adotar em um determinado período. A Lei nº 13.303/2016, art. 23, inciso II, define que seja preparado em um horizonte de, no mínimo, cinco anos (2020 a 2024).

O PEI da Valec possui o período de 2020 a 2024. Nesse planejamento estão contidos todos os objetivos estratégicos, as metas, os indicadores e as iniciativas a serem alcançadas no período em questão.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do planejamento estratégico é baseada no Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan e Norton (2004). O BSC organiza os objetivos estratégicos em um mapa estratégico que se organiza em perspectivas que definem as temáticas pelas quais esses objetivos estarão distribuídos (Figura 1).

Figura 1 – Mapa estratégico da Valec
O atual mapa estratégico está alinhado ao Plano Nacional de Logística (PNL), às prioridades do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) e ao Plano Plurianual (PPA) especialmente no que se refere às orientações do Ministério da Infraestrutura em relação ao seu próprio Plano Estratégico Ministerial, e à visão de futuro que o Ministério tem em relação à Valec.

O PEI da Valec é trimestralmente revisado a partir das Reuniões de Avaliação Estratégica que visam mostrar o desempenho das iniciativas e dos indicadores estratégicos (link: https://www.valec.gov.br/a- valec/governanca/assessoria-de-governanca/planejamento-estrategico). Para atender a dinâmica organizacional, a empresa incorporou à sua metodologia elementos do Objetives and Key Results (OKR), que permite o ajuste das metas, dos indicadores e das iniciativas nas RAEs sempre que percebida sua inadequação, por exemplo:

- Continuar: se a meta não apresentar alguma falha;
- Paralisar: quando uma meta não tiver mais utilidade;
- Atualizar: modificação de uma meta ou iniciativa a fim de que ela retome ao rumo certo em direção ao objetivo;
- Incluir: quando precisa ser criada uma meta para o alcance do objetivo.

Quando uma dessas situações é percebida, o responsável pela meta/iniciativa apresenta a proposta de ajuste, que é discutida na RAE. Se deliberado, esse posicionamento comporá o Plano de Negócio e o Planejamento Estratégico Institucional e seu resultado passará a ser validado na próxima RAE.
ELEMENTOS DE ANÁLISE

Esse capítulo trata dos elementos que auxiliam a análise do desempenho organizacional da Valec. Para isso, são apresentadas as definições de metas, de indicadores, de resultado do indicador e desempenho do indicador.

Meta é o resultado que se deseja atingir em determinado prazo, devendo ser estabelecida de forma cuidadosa, com base em levantamentos e análises. Deve ser desafiadora, mas também realista e factível. Funciona como um propulsor da gestão. As metas são os valores desejados de se alcançar, num determinado período de tempo. Além do prazo e do valor, a meta deve retratar um objetivo, por exemplo, reduzir o número de ocorrências de desconformidade em 50% até dezembro de 2022. As metas são propulsoras da gestão, pois gerenciá-las consiste em realizar controle, a fim de desenvolver ações para o alcance dos objetivos da organização.

Indicadores são instrumentos de medição que fornecem informações sobre o resultado da execução da estratégia, comunicando o alcance das metas e sinalizando a necessidade de ações corretivas. Segundo a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) (1994, p. 5) “Indicador de desempenho é uma relação matemática que mede, numericamente, atributos de um processo ou de seus resultados, com o objetivo de comparar esta medida com metas numéricas pré-estabelecidas". Portanto, indicador é uma importante ferramenta de gestão, pois permite a transparência na divulgação de resultados; garante o alinhamento dos esforços por meio do estabelecimento de linguagem e objetivos comuns e define critérios reconhecidos pela instituição. O uso de indicadores retrata como a instituição pretende verificar se sua estratégia de atuação está sendo bem- sucedida e se está fornecendo às partes interessadas os principais resultados esperados.

Resultado do indicador é o índice que poderá ser expresso em porcentagem ou em outras unidades de medida. A partir dele, é feita a comparação com a meta. Por conseguinte, pode-se saber o desempenho do indicador, comparando-o com a meta definida para o período.
Desempenho do indicador mostra em percentual o resultado do indicador. Para se extrair informação para tomada de decisão, deve-se compará-lo com a meta é estabelecida. Essa comparação é viabilizada pelo farol de desempenho que será explicado no próximo capítulo.

Desempenho – É a normalização do resultado do indicador para que se possa ter uma análise em percentual.

Para a Valec, a estrutura utilizada para apresentação do desempenho do indicador está mostrada no Quadro 1. O Quadro 1 mostram as informações sobre desempenho do indicador, resultado

Quadro 1: Estrutura de desempenho do indicador

Resultado – É o valor numérico obtido para um indicador em uma medição, expresso em unidade de medida preestabelecida, por meio de determinada fórmula (cálculo).
Referência – É o valor da meta a ser analisada no trimestre.
Relevância – É o peso atribuído a determinado indicador.
Unidade – É a periodicidade da coleta de dados.

FAROL DE DESEMPENHO

A Valec utiliza um esquema de cores, também bastante usual dentro da metodologia, para expressar visualmente e de forma rápida qual o desempenho de determinado indicador (o seu status).

As cores verde escuro, verde claro, amarela e vermelha são utilizadas para identificar o desempenho.

Meta >= 0,8 - Verde escuro



Meta >= 0,5; Meta<0,8) - Verde claro Meta >= 0,3; Meta<0,5) - Amarelo Meta < 0,3 – Vermelho


Enfoques de análise – O presente relatório apresenta um balanço do Planejamento Estratégico Institucional com base em 2 (dois) enfoques, partindo de uma visão mais sintética a uma mais analítica, conforme apresentado abaixo:

Painel de Indicadores (Dashboard) – O Painel de Indicadores, também chamado de Dashboard, apresenta a mensuração do conjunto de indicadores estratégicos. Proporciona uma visão ainda sintética sobre o Plano de Negócio, mas com um nível maior de detalhes.

Memória de cálculo – Apresenta o detalhamento da fórmula utilizada para o cálculo do desempenho do indicador.
PAINEL DE INDICADORES (Dashboard) – PN 2022
				Grau de desempenho do Balanced Scorecard
				Desempenho				51,24%
				Unidade				mês

		Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE					Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO					Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO
		Desempenho				66,40%					Desempenho				37,42%					Desempenho	49,92%
		Relevância				01					Relevância				01					Relevância	01
		Unidade				mês					Unidade				mês					Unidade	mês

RESULTADOS PARA A SOCIEDADE			1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no / Brasil					1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública
			Desempenho			52,57%				Desempenho			80,23%
			Relevância			01				Relevância			01
			Unidade			mês				Unidade			mês
DESEMPENHO			60,00%					100,00% / 50,00% / 0,00%	1º tri	2º tri		3º tri	4º tri
			40,00%
			20,00%
			0,00%
				1º tri	2º tri		3º tri	4º tri

FOCO NA ATUAÇÃO			2.1 Desenvolver produtos/serviços					2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras / para o sistema ferroviário					2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos
			Desempenho			0,00%				Desempenho			64,15%					Desempenho			48,10%
			Relevância			01				Relevância			01					Relevância			01
			Unidade			mês				Unidade			mês					Unidade			mês
DESEMPENHO			100,00% / 50,00% / 0,00%	1º tri	2º tri		3º tri	4º tri		80,00%					60,00%
				60,00%					40,00%
				40,00%
				20,00%					20,00%
				0,00%					0,00%
				1º tri	2º tri		3º tri	4º tri				1º tri	2º tri		3º tri	4º tri

GOVERNANÇA E GESTÃO			3.1 Modernizar a infraestrutura de TI					3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos					3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de / gestão de resultados					3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência
			Desempenho			74,54%				Desempenho			26,72%					Desempenho			80,83%				Desempenho			17,57%
			Relevância			01				Relevância			01					Relevância			01				Relevância			01
			Unidade			mês				Unidade			mês					Unidade			mês				Unidade			mês
DESEMPENHO			80,00%					30,00%					100,00% / 50,00% / 0,00%	1º tri	2º tri		3º tri	4º tri		30,00%
			60,00%					20,00%					20,00%
			40,00%
			20,00%					10,00%					10,00%
			0,00%					0,00%					0,00%
				1º tri	2º tri		3º tri	4º tri			1º tri	2º tri		3º tri	4º tri					1º tri	2º tri		3º tri	4º tri

Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios
  1. Gráficos de desempenho

Objetivo 1.1		Objetivo 1.2
60,00% / 40,00% / 20,00% / 0,00% / 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri			100,00% / 50,00% / 0,00% / 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri

Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1 e 1.2

Objetivo 2.1		Objetivo 2.2	Objetivo 2.3
100,00% / 50,00% / 0,00% / 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri		80,00% / 60,00% / 40,00% / 20,00% / 0,00% / 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri	60,00% / 40,00% / 20,00% / 0,00% / 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri

Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
30,00%
100,00%
30,00%
20,00%
20,00%
50,00%
10,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1º tri	2º tri	3º tri	4º t
1º tri
2º tri	3º tri	4º t
1º tri	2º tri	3º tri	4º t
1º tri	2º tri	3º tri	4º t
Objetivo 3.4
Objetivo 3.3
Objetivo 3.2
Objetivo 3.1
Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2, .3.3 e 3.4
  1. Histórico de evolução dos objetivos estratégicos

			DESEMPENHO:
			1º tri	2º tri	3º tri	4º tri

Grau de desempenho do Balanced Scorecard			40,37%	51,24%	0,00%	0,00%

	Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE		39,87%	66,40%	0,00%	0,00%
		1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil	43,62%	52,57%	0,00%	0,00%
		1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública	36,12%	80,23%	0,00%	0,00%

	Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO		28,50%	37,42%	0,00%	0,00%
		2.1 Desenvolver produtos/serviços	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário	46,55%	64,15%	0,00%	0,00%
		2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos	38,96%	48,10%	0,00%	0,00%

	Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO		42,25%	49,92%	0,00%	0,00%
		3.1 Modernizar a infraestrutura de TI	66,67%	74,54%	0,00%	0,00%
		3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos	21,11%	26,72%	0,00%	0,00%
		3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados	55,61%	80,83%	0,00%	0,00%
		3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência	25,62%	17,57%	0,00%	0,00%

Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)
## Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil

1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil
Desempenho PN 2022
Relevância Unidade
52,57%

01
mês
1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2022
1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até
dezembro de 2022
1.1.9 Implantar 80 km de superestrutura na FIOL II
1.1.10 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação de 50km
adicionais da FICO I em 2022
1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II
em 2022
Desempenho 2022
85,68%
Desempenho 2022
50,00%
Desempenho 2022
Referência Relevância Unidade
125,00%
Desempenho 2022 100,00%
Desempenho 2022	20,00%
Referência Relevância Unidade
65%
01
mês
Referência Relevância Unidade
100%
01
mês
80
01
mês
Referência Relevância Unidade
100%
01
mês
Referência Relevância Unidade
100%
01
mês
Avanço físico acumulado da FIOL II
Estabelecer 1 cenário para equacionamento da participação societária da Valec
Quantidade de km de superestrutura
Número de laudos aprovados
Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II
Desempenho
100,00%
Resultado
55,69%
Número de cenários viáveis apresentados
8
Resultado
100,00
Resultado
59
Resultado
20,00%
Relevância
01
Número de cenários planejados
Relevância Unidade
1
Relevância
01
Relevância
01
Relevância
01
Unidade
100
01
mês
Unidade
mês
Unidade
100
Unidade
mês
Número total de laudos dos novos 50km
Apresentar 1 solução técnica, jurídica e administrativa para execução da diretriz ministerial
Resultado
59
Desempenho
Número de soluções
apresentadas Número de
soluções
planejadas Relevância Unidade
50,00%

2
Relevância
01
4
Unidade
mês
01
mês
Apresentar proposta de Plano de Negócios e de Plano de Investimentos para nova configuração societária
Desempenho
Número de propostas apresentadas
Número de propostas planejadas
Relevância Unidade
0,00%
0

1

01
mês
Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 1)
1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOL III / em 2022					1.1.13 Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da / Valec nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dezembro de 2022					1.1.14 Realizar 1 evento relacionado ao transporte / ferroviários de passageiros até dezembro de 2022					1.1.15.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança / relacionadas à gestão de terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022					1.1.15.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à subconcessões ferroviárias até dezembro de / 2022
Desempenho 2022		20,00%			Desempenho 2022		50,00%			Desempenho 2022		0,00%			Desempenho 2022		50,00%			Desempenho 2022		50,00%
Referência		100%			Referência		2			Referência		1			Referência		100%			Referência		100%
Relevância		01			Relevância		01			Relevância		01			Relevância		01			Relevância		01
Unidade		mês			Unidade		mês			Unidade		mês			Unidade		mês			Unidade		mês

	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FIOL III					Realizar um seminário no primeiro semestre de 2022 para debate em relação ao desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil em parceria com o Minfra					Percentual de execução de desenvolvimento do evento					Percentual de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização					Percentual de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização
	Resultado	20,00%				Percentual de execução das etapas de realização do evento primeiro / semestre	100,00%				Resultado	0,00%				Resultado	50,00%				Resultado	60,00%
	Relevância	01				Relevância	01				Relevância	01				Relevância	01				Relevância	01
	Unidade	mês				Unidade	mês				Unidade	mês				Unidade	mês				Unidade	mês

						Realizar um seminário no segundo semestre de 2022 para debate em relação ao desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil em parceria com o Minfra										Percentual de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização					Percentual de execução do manual de travessias
						Percentual de execução das etapas de realização do evento segundo / semestre	0,00%									Resultado:	50,00%				Resultado	40,00%
						Relevância	01									Relevância:	01				Relevância	01
						Unidade	mês									Unidade:	mês				Unidade	mês

Figura 5 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 2)
##### Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil

PEI: 1.1.1 Concluir 85% da FIOL II até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2022
Área responsável			DIREM
Desempenho 2022			85,68%
Referência			65,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Avanço físico acumulado da FIOL II
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Avanço físico acumulado da FIOL II		55,69%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
80,77%	85,68%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
O avanço físico registrado até junho foi de 55,69%, o que representa um acumulado de 3,19% nesse segundo trimestre.		100% / 85,68% / 80,77% / 0,00% 0,00% / 1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META

Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1
Iniciativas	Percentual de execução
PEI: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II
PN 2022: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II, ações 2022:	58,19%
1. Concluir a contratação do remanescente do lote 6FA	100,00%
a) Acompanhar o deslinde do Edital nº 011/2021	100,00%
b) Elaborar o Projeto Básico	100,00%
c) Compor o Orçamento Referencial	100,00%
d) Elaborar Termo de Referência	100,00%
e) Publicar o Edital	100,00%
f) Homologar o resultado	100,00%
g) Assinar o Contrato	100,00%
2. Celebrar o segundo Termo de Execução Descentralizada com o Exército Brasileiro	28,57%	Alterar para: 2. Celebrar Termo de Execução Descentralizada para manutenção da FIOL.
a) Elaborar Projeto	100,00%	a) Elaborar Projeto
b) Compor o Orçamento Referêncial	100,00%	b) Compor o Orçamento Referencial
c) Concluir o Plano de Trabalho	0,00%	c) Concluir o Plano de Trabalho
d) Validar com o Exército os documentos produzidos	0,00%	d) Validar os documentos produzidos
e) Submeter à Projur e à SULIC	0,00%	e) Submeter à Projur e à SULIC
f) Aprovar o TED na DIREX	0,00%	f) Aprovar o TED na DIREX
g) Assinar o Termo	0,00%	g) Assinar o Termo
3. Liberar 40 km de frente de obras hoje com impeditivos	46,00%
a) Aprovar 10 projetos de OAE	35,00%
b) Liberar área relativa aos quilombolas	25,00%
c) Liberar trecho relativo à Mineradora Lamar	80,00%
d) Liberar 25 interferências de linhas de transmissão junto à Neoenergia/Coelba	40,00%
e) Liberar trecho relativo à Barragem de Ceraima	50,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação)

Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.8

PEI: 1.1.9 Implantar 80km de superestrutura na FIOL II				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.1.9 Implantar 80 km de superestrutura na FIOL II
Área responsável			DIREM
Desempenho 2022			125,00%
Referência			80,00
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Quantidade de km de superestrutura
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Quantidade de km de superestrutura		100,00
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
80,00%	125,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Com a chegada dos trilhos destinados à execução da FIOL II, foi possível um grande avanço na execução deste serviço. No segundo trimestre foram implantados 36km de superestrutura, totalizando 100km na FIOL II.		1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 1.1.16 Implantar superestrutura na FIOL II
PN 2022: 1.1.16 Implantar superestrutura na FIOL II			125,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.9
		125,00%
				100%
80,00%

			0,00% 0,00%

PEI: 1.1.10 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação com vistas à imissão de posse de 50km adicionais da FICO I até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.1.10 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO I em 2022
Área responsável			SUGAT
Desempenho 2022			100,00%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Número de laudos aprovados / Número total de laudos dos novos 50km
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Número de laudos aprovados		59
Variável 2	Número total de laudos dos novos 50km		59	Foi acrescentado 1 laudo em comparação ao último trimestre
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
62,07%	100,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
A aprovação dos laudos de avaliação pela Comissão de Desapropriação FICO foi concluída, além das atividades de apresentação de propostas de indenização, confecção dos termos de aprovação de pagamento, ajuizamento e depósitos judiciais. Não foram considerados na contabilização 6 processos do traçado apresentado em função destes estarem fora da DUP aprovada. E importante destacar que foi acrecentado um processo de alargamento no seguimento ferroviário.		1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 1.1.5 Realizar avanço físico acumulado da FICO até dezembro de 2022
PN 2022: 1.1.5 Aprovar os laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO			100,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 10 – Desempenho da Meta 1.1.10
		100,00%		100%

62,07%

			0,00% 0,00%

PEI: 1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II em 2022
Área responsável			SUGAT
Desempenho 2022			20,00%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Percentual das iniciativas de solicitação de licença / para a FICO II		20,00%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
15,00%	20,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
A iniciativa depende de revisões no projeto para ser alcançada, já que a marioria dos impactos ambientais é mitigável por ações de engenharia a nível de projeto. Neste sentido, para solicitar a LI do trecho é necessário revisar seu projeto tendo como benchmarking, no mínimo, solicitações anteriores do IBAMA para outros trechos/ferrovias da VALEC.		100% / 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% / 1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 1.1.9 Requerer Licença Ambiental da FICO II até dezembro de 2022
PN 2022: 1.1.9 Requerer Licença Ambiental da FICO II até dezembro de 2022			20,00%
a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de / engenharia (25%)			20,00%
b) Obter anuência do IBAMA (25%)			0,00%
c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável (25%)			0,00%
d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação (25%)			0,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 11 – Desempenho da Meta 1.1.11
PEI: 1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOL III até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da / FIOL III em 2022
Área responsável			SUGAT
Desempenho 2022			20,00%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FIOL III
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Percentual das iniciativas de solicitação de licença / para a FIOL III		20,00%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
15,00%	20,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
A iniciativa depende de revisões no projeto para ser alcançada, já que a marioria dos impactos ambientais é mitigável por ações de engenharia a nível de projeto. Neste sentido, para solicitar a LI do trecho é necessário revisar seu projeto tendo como benchmarking, no mínimo, solicitações anteriores do IBAMA para outros trechos/ferrovias da VALEC.		100% / 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% / 1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 1.1.10 Requerer Licença Ambiental da FIOL III até dezembro de 2022
PN 2022: 1.1.10 Requerer Licença Ambiental da FIOL III até dezembro de 2022			20,00%
a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de engenharia (25%)			20,00%
b) Obter anuência do IBAMA (25%)			0,00%
c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável (25%)			0,00%
d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação (25%)			0,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 12 – Desempenho da Meta 1.1.12
PEI: 1.1.13 Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da Valec nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.1.13 Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da Valec nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dezembro de 2022
Área responsável			DIREM / DINEG / GAB / / ASREL / ASCOM
Desempenho 2022			50,00%
Referência			2
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Percentual de execução das etapas de realização do evento
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Percentual de execução das etapas de realização do evento primeiro semestre		100,00%
Variável 2	Percentual de execução das etapas de realização do evento segundo semestre		0,00%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
		100%
O Webinar Pro Trilhos foi realizado no primeiro
trimestre com o objetivo de discutir a inserção da
VALEC no novo cenário de autorizações
Ferroviárias. Será realizado novo evento no		50,00% 50,00%
segundo semestre de 2022 conforme o planejado.
		0,00% 0,00%
		1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 1.1.11 Estruturar eventos para maior inserção da Valec nas discussões das políticas públicas relacionadas à sua função social, a exemplo da FICO II e FIOL III, até dezembro de 2022
PN 2022: 1.1.11 Estruturar eventos para maior inserção da Valec nas discussões das políticas públicas relacionadas à sua função social, a exemplo da FICO II e FIOL III, até dezembro de 2022			50,00%
a) Definir participantes, datas, estratégias de atuação da Valec no evento			50,00%
b) Definir a estrutura do evento			50,00%
c) Definir estratégia de comunicação			50,00%
d) Realizar balaço dos resultados			50,00%
e) Compartilhar apresentações realizadas			50,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 13 – Desempenho da Meta 1.1.13

Figura 14 – Desempenho da Meta 1.1.14
PEI: 1.1.15 Implementar 100% do programa de governança das operações ferroviárias até 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.1.15.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionadas à gestão de terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022
Área responsável			SUGOP
Desempenho 2022			50,00%
Referência			100%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	[(Percentual de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização) x 0,5] + [(Percentual de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização) x 0,5]
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Percentual de execução da elaboração do manual de / gestão e fiscalização		50,00%
Variável 2	Percentual de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização		50,00%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
No 2º trimestre de 2022 foi concluída a Minuta do Manual de Gestão e Fiscalização e evolução no mapeamento dos processos correlatos.		100% / 50,00% 50,00% / 0,00% 0,00% / 1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META

Figura 15 – Desempenho da Meta 1.1.15.1
Iniciativas	Percentual de execução
PEI: 1.1.13 Elaborar manual de gestão e fiscalização de contratos de terminais logísticos de cargas
PN 2022: 1.1.13 Elaborar manual de gestão e fiscalização de contratos de / terminais logísticos de cargas
PEI: 1.1.14 Elaborar Manual e uma instrução normativa relacionadas a gestão e fiscalização contratual
PN 2022: 1.1.14 Elaborar Manual e uma instrução normativa relacionadas / gestão e fiscalização contratual	50,00%
a) Elaboração da minuta	100,00%
b) Planejamento - Mapear processos - referentes	40,00%
c) Detalhamento das atividades	30,00%
d) Identificar riscos
e) Analisar e diagnosticar
f) Elaborar planos de melhoria
g) Redesenhar processos	30,00%
h) Atualizar riscos
i) Criar manual de procedimentos e atualizar normas
j) Aprovação
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 16 – Desempenho da Meta 1.1.15.1 (continuação)
PEI: 1.1.15 Implementar 100% do programa de governança das operações ferroviárias até 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.1.15.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à subconcessões ferroviárias até dezembro de 2022
Área responsável			SUGOP
Desempenho 2022			50,00%
Referência			100%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	[(Percentual de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização) x 0,5] + [(Percentual de execução do manual de travessias) x 0,5]
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Percentual de execução da elaboração do manual de / inspeção e fiscalização		60,00%
Variável 2	Percentual de execução do manual de travessias		40,00%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
No 2º trimestre de 2022, foi concluída a Minuta do Manual de Inspeções e evolução no mapeamento dos processos correlatos.		100% / 50,00% 50,00% / 0,00% 0,00% / 1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META

Figura 17 – Desempenho da Meta 1.1.15.2
Iniciativas	Percentual de execução
PEI: 1.1.15 Elaborar instrução normativa relacionada ao manual de inspeção e a execução do manual de / travessias
PN 2022: 1.1.15 Elaborar instrução normativa relacionada ao manual de inspeção e a execução do manual de travessias	50,00%
a) Elaboração da minuta	100,00%
b) Planejamento - Mapear processos - referentes	50,00%
c) Detalhamento das atividades	25,00%
d) Identificar riscos
e) Analisar e diagnosticar
f) Elaborar planos de melhoria
g) Redesenhar processos	25,00%
h) Atualizar riscos
i) Criar manual de procedimentos e atualizar normas
j) Aprovação
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 18 – Desempenho da Meta 1.1.15.2 (continuação)
##### Histórico de evolução – Objetivo 1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil

DESEMPENHO ESTRATÉGIC0
HISTÓRICO DE INDICADORES (Balanced Scorecard)

			DESEMPENHO:
			1° tri	2° tri	3º tri	4º tri	Meta
1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil			43,62%	52,57%	0,00%	0,00%	100%

	1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2022		80,77%	85,68%	0,00%	0,00%	100%
		Avanço físico acumulado da FIOL II	52,50%	55,69%	0,00%	0,00%	65,00%

	1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022		33,33%	50,00%	0,00%	0,00%	100%
		Número de cenários viáveis apresentados	8	8	0	0
		Número de cenários planejados	1	1	0	0
		Número de soluções apresentadas	0	2	0	0
		Número de soluções planejadas	1	4	0	0
		Número de propostas apresentadas	0	0	0	0
		Número de propostas planejadas	1	1	0	0

	1.1.9 Implantar 80 km de superestrutura na FIOL II		80,00%	125,00%	0,00%	0,00%	100%
		Quantidade de km de superestrutura	64,00	100,00	0,00	0,00

	1.1.10 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO I em 2022		62,07%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
		Número de laudos aprovados	36	59	0	0
		Número total de laudos dos novos 50km	58	59	0	0

	1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II em 2022		15,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100%
		Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II	15,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100%

	1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOL III em 2022		15,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100%
		Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FIOL III	15,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100%

Figura 19 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

Figura 20 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico) (continuação)
## Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública

Figura 21 – Dashboard do Objetivo 1.2
##### Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

PEI: 1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2024: Instagram: 40.000 seguidores; Twitter: 40.000 seguidores; e LinkedIn: 30.000 seguidores				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2022: Instagram: 12.000 seguidores; Twitter: 12.000 seguidores; e Linkedin: 15.000 seguidores
Área responsável			ASCOM
Desempenho 2022			81,97%
Referência			39000
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Total de seguidores por mídia social
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Número de seguidores Instagram		8815
Variável 2	Número de seguidores Twitter		9147
Variável 3	Número de seguidores Linkedin		14008
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
75,86%	81,97%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Até o segundo trimestre, a rede social que mais cresceu foi o Linkedin, com 14.008 seguidores. O Instagram encerrou o período com 8.895 seguidores e o Twitter com 9.147 seguidrores. / Para o terceiro trimestre, as redes sociais: linkedin e Twitter foram desativados. O Instagram terá, apenas, a informativas para respeitar o período eleitoral.		1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 1.2.7 Aumentar engajamento dos seguidores de todas as plataformas digitais até dezembro de 2024
PN 2022: 1.2.7 Aumentar o engajamento dos seguidores de todas as plataformas digitais até dezembro de 2022			77,67%
a) Estabelecer métricas de interação semanal até junho de 2022			100,00%
b) Estabelecer cronograma de 2 a 3 postagens por semana até janeiro de 2022			100,00%
c) Estabelecer metodologia de respostas automáticas à sociedade até junho de 2022			33,00%	c) Estabelecer rotina de respostas à sociedade até junho de 2022
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 22 – Desempenho da Meta 1.2.1
				100%
75,86%		81,97%

			0,00% 0,00%

PEI: 1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários por ano				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários
Área responsável			ASCOM
Desempenho 2022			83,33%
Referência			12
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano		10
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
8,33%	83,33%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
A Valec participu como convidada em 10 eventos. No último trimestre foram 9 : O Agora é BIM 2022; o Fórum Nordeste Export; a Abifer Conversa; o INFRACAST; o Evento RGB sobre ESG, sediado pela Codevasf; o 1º BIM Summit 2022; o XXXIV ENCONTRO DO CORREDOR CENTRO-NORTE ; o / Paving; e o Workshop Infraestrutura e Inovação - / DER – MG.		100% / 83,33% / 8,33% 0,00% 0,00% / 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 1.2.10 Identificar oportunidades de evento que a Valec possa participar (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)
PN 2022: 1.2.10 Identificar oportunidades de evento que a Valec possa participar (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)			0,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 23 – Desempenho da Meta 1.2.2
PEI: 1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online por ano				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online em 2022
Área responsável			ASCOM
Desempenho 2022			150,00%
Referência			4
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano		12
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
75,00%	150,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
A Valec promoveu 6 eventos, 3 no último trimestre: Lançamento do livro " A Traição ", em parceria com a SUGAT ; Consulta pública de Porto Franco- MA; e Roadshow Cidade Ferrovia sob demanda da DINEG.		1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 1.2.9 Promover 1 evento de entregas Ferroviárias, em parceria com o MInfra e o Governo Federal até julho de 2022
PN 2022: 1.2.9 Promover 1 evento de entregas Ferroviárias, em parceria com o MInfra e o Governo Federal até julho de 2022			50,00%
a) Estabelecer cronograma de planejamento de eventos com as áreas da Valec até abril de 2022			100,00%
b) Organizar e planejar realização do evento			0,00%
PEI: 1.2.11 Definir agenda de eventos até abril do ano vigente
PN 2022: 1.2.11 Definir agenda de eventos até abril do ano vigente			100,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 24 – Desempenho da Meta 1.2.3
		150,00%

				100%
75,00%

			0,00% 0,00%

PEI: 1.2.4 Promover a inserção em 5 pautas nas principais mídias especializadas anualmente				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.2.4 Promover a inserção em 5 pautas nas principais mídias especializadas anualmente
Área responsável			ASCOM
Desempenho 2022			240,00%
Referência			5
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Quantidade de pautas nas principais mídias
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Quantidade de pautas nas principais mídias		12
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
20,00%	240,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
		240,00%
A Valec promoveu a inserção de 12 pautas na
mídia. Sendo, 11 no segundo trimestre. Entre os
veículos, destacam-se: Agência Infra; Correio24; O
Popular; JOTA; Revista Ferroviária.		100%
		20,00% 0,00% 0,00%
		1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 1.2.8 Identificar oportunidades de incluir pautas positivas da Valec nas principais mídias especializadas (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)
PN 2022: 1.2.8 Identificar oportunidades de incluir pautas positivas da Valec nas principais mídias especializadas (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)			60,00%
a) Estabelecer cronograma junto à DINEG até junho de 2022			80,00%
b) Elaborar o Plano de comunicação até julho de 2022			40,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 25 – Desempenho da Meta 1.2.4
PEI: 1.2.5 (Re)lançar 7 produtos de comunicação até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.2.5 (Re)lançar 7 produtos de comunicação até dezembro de 2022
Área responsável			ASCOM
Desempenho 2022			28,57%
Referência			700,00%	7 produtos
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Percentual de execução do desenvolvimento dos produtos de comunicação			Nº de produtos (re)lançados
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Percentual de execução do desenvolvimento dos produtos de comunicação		28,57%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
0,00%	28,57%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
No segundo trimestre foi lançado o quadro "Por
dentro das Obras" no Instagram. Algumas ações de
engajamento também foram adotadas nas redes,		100%
como o uso de trends semanalmente. Outra ação
foi o compartilhamento, nas redes da Valec, de
postagens importantes insitucionalmente
realizadas por empregados e colaboradores.
Observação: foram propostas algumas alterações		28,57%
nas letras "c", "d" e "f" , com base na nova		0,00% 0,00% 0,00%
conjuntura da empresa.		1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META

Figura 26 – Desempenho da Meta 1.2.5

Figura 27 – Desempenho da Meta 1.2.5 (continuação)
PEI: 1.2.6 Lançar o novo e moderno portal da Valec em maio de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

1.2.6 Lançar o novo e moderno portal da Valec em maio de 2022
Área responsável			ASCOM
Desempenho 2022			87,50%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Percentual de execução do desenvolvimento do novo e moderno portal da Valec
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Percentual de execução do desenvolvimento do novo / e moderno portal da Valec		87,50%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
37,50%	87,50%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
A empresa que venceu o pregão, para desenvolver o site, já foi contratada.		1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 1.2.12 Realizar ações para lançar o novo e moderno portal da Valec até dezembro de 2022
PN 2022: Realizar ações para lançar o novo e moderno portal da Valec até dezembro de 2022			87,50%
a) Elaborar o estudo técnico Preliminar			100,00%
b) Compor o orçamento			100,00%
c) Elaborar Termo de referência			100,00%
d) Submeter à SULIC e PROJUR			100,00%
e) Publicar o Edital			100,00%
f) Homologar o resultado			100,00%
g) Assinar o contrato			100,00%
h) Lançar o novo portal da Empresa			0,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 28 – Desempenho da Meta 1.2.6
				100%

		87,50%

37,50%
			0,00% 0,00%

##### Histórico de evolução – Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

			DESEMPENHO:
			1º tri	2º tri	3º tri	4º tri

1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública			36,12%	80,23%	0,00%	0,00%

	1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2022: Instagram: 12.000 seguidores; Twitter: 12.000 seguidores; e Linkedin: / 15.000 seguidores		75,86%	81,97%	0,00%	0,00%
		Número de seguidores Instagram	8406	8815	0	0
		Número de seguidores Twitter	8776	9147	0	0
		Número de seguidores Linkedin	12404	14008	0	0

	1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários		8,33%	83,33%	0,00%	0,00%
		Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano	1	10	0	0

	1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online em 2022		75,00%	150,00%	0,00%	0,00%
		Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano	3	6	0	0

	1.2.4 Promover a inserção em 5 pautas nas principais mídias especializadas anualmente		20,00%	240,00%	0,00%	0,00%
		Quantidade de pautas nas principais mídias	1	12	0	0

	1.2.5 (Re)lançar 7 produtos de comunicação até dezembro de 2022		0,00%	28,57%	0,00%	0,00%
		Percentual de execução do desenvolvimento dos produtos de comunicação	0,00%	28,57%	0,00%	0,00%

	1.2.6 Lançar o novo e moderno portal da Valec em maio de 2022		37,50%	87,50%	0,00%	0,00%
		Percentual de execução do desenvolvimento do novo e moderno portal da Valec	37,50%	87,50%	0,00%	0,00%

Figura 29 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)
## Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística

Figura 30 – Dashboard do Objetivo 2.1
##### Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

PEI: 2.1.2 Lançar 9 novos produtos para o mercado até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

2.1.2 Lançar 3 novos produtos para o mercado até dezembro de 2022
Área responsável			SUNOV
Desempenho 2022			0,00%
Referência			3
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Somatório de produtos lançados
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Somatório de produtos lançados		0
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Dois projetos alcançaram a marca de 50% de conclusão, tendo sido reestruturados devido a dificuldades de priorização junto às demais áreas da Empresa, e se encontram em fase de preparação para a estação de estruturação (conforme o funil de inovação) onde serão apresentados cronogramas revisados, com a previsão de conclusão até novembro. As evidências encontram- se no SEI nº 51402.107326/2021-16; 51402.107324/2021-19		1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais até dezembro de 2024
PN 2022: 2.1.2 Estruturar produtos comerciais até dezembro de 2022			31,33%
a) Estruturar consultoria em gestão ambiental			51,00%
b) Estruturar consultoria em desapropriação			43,00%
c) Estruturar certificação de empreendimentos ferroviários			0,00%	Retirada do item com proposta de inclusão dos itens: "Estruturar projeto do EVTEA" e "Estruturar projeto das Áreas / remanescentes".
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 31 – Desempenho da Meta 2.1.2
	100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PEI: 2.1.3 Realizar 5 novas concessões ou renovações de uso de terminais até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

2.1.3 Realizar 5 novas concessões ou renovações de uso de terminais até dezembro de 2022
Área responsável			SUEST
Desempenho 2022			0,00%
Referência			5
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Delegação de terminais de carga - RVADTC
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Delegação de terminais de carga - RVADTC		0
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Delegar terminal de líquidos Santa Helena: em fase de respostas aos pedidos de esclarecimento do edital, sendo a próxima etapa o leilão em si, previsto para agosto. Delegar terminal de conteiners Santa Helena: concessão em fase final de preparação para consulta pública. Delegar terminal de grãos Porto Franco: concessão aguardando formalização do TCU para que se permita publicar o edital para futuro leilão. Delegar terminal de líquidos Araguaina: estudos adquiridos via credenciamenteo de consultorias em fase final de revisão técnica. Delegar terminal de líquidos Anápolis: estudos adquiridos via credenciamenteo de consultorias em fase de preparação.		1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META

Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas
PN 2022: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas			51,80%
a) Delegar terminal de líquidos Santa Helena (TSG01) até julho de 2022			85,00%
b) Delegar terminal de conteiners Santa Helena (TSG02) até novembro de 2022			52,00%
c) Delegar terminal de grãos Porto Franco (TPF04) até novembro de 2022			73,00%
d) Delegar terminal de líquidos Araguaina (TAG01) até dezembro de 2022			29,00%
e) Delegar terminal de líquidos Anápolis (TAS01) até dezembro de 2022			20,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 32 – Desempenho da Meta 2.1.3
	100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Figura 33 – Desempenho da Meta 2.1.7.2
Iniciativas	Percentual de execução
PEI: 2.1.12 Realizar 6 análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec até dezembro de 2024
PN 2022: 2.1.12 Realizar 2 análises de mercado para apoiar captação comercial da Valec até dezembro de 2022	50,00%
PEI: 2.1.13 Prospectar 90 clientes nos segmentos de autorizações ferroviárias e terminais logísticos de carga até dezembro de 2024
PN 2022: 2.1.13 Prospectar 30 clientes nos segmentos de autorizações ferroviárias e terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022	100,00%
a) Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022	100,00%
b) Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de terminais logísticos de carga até dezembro de 2022	100,00%
PEI: 2.1.14 Prospectar clientes potenciais e elaborar propostas comerciais para segmentos de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022		Alterar texto para: Formalizar 4 propostas comerciais para autorizatárias até dez/2022
PN 2022: 2.1.14 Prospectar clientes potenciais e elaborar propostas comerciais para segmentos de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022	200,00%
PEI: 2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022
PN 2022: 2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022	50,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 34 – Desempenho da Meta 2.1.7.2 (continuação)
##### Histórico de evolução – Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

Figura 35 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)¹

¹ Com os ajustes realizados no 1º trimestre de 2022, no que diz respeito as metas do Objetivo 2.1, onde algumas metas foram anexadas a outras, o hitórico fica corrigido apresentando desempenho zero, acomapanhando o resultado das metas até o 2º trimestre. Cabe informar, no entando, que as metas estão performando e que tal performance pode ser observada por meio das iniciativas de cada meta.
## Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário
2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para
o sistema ferroviário
Desempenho PN 2022
Relevância
Unidade
64,15%
01
mês
2.2.1 Firmar 5 parcerias com instituições renomadas para
cooperação técnica e internalização de conhecimento até julho de 2022
2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024
2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM
até dezembro de 2024
2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até
julho de 2022
Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020
Revisão de 25 normativos técnicos com apoio da ABNT (25%)
Finalizar a elaboração Plano de Execução BIM (BIM Mandate) da Valec (40%)
Percentual de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento
Resultado
3
Número de normativos revisados
0
Percentual das etapas de elaboração do BIM Mandate
Referência Relevância Unidade
53%
Resultado
90%
Relevância Unidade
01
mês
Referência Relevância Unidade
25
01
mês
100%
01
mês
Relevância Unidade
01
mês
Elaborar 1 inventário de Emissões de GEEs (25%)
Finalizar 100% das etapas de desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e territorial da FICO (60%)
Percentual das etapas de elaboração de inventário
60%
Referência Relevância Unidade
100%
01
mês
Percentual das etapas de elaboração do sistema de gestão
Referência Relevância Unidade
51%
100%
01
mês
Publicar 1 livro técnico (25%)
Percentual das etapas de publicação do livro
Referência Relevância Unidade
100%
100%
01
mês
Contratar consultoria/entidade especializada para apoio na revisão dos normativos técnicos (25%)

Desempenho 2022	60,00%			Desempenho 2022	55,00%			Desempenho 2022	51,60%			Desempenho 2022	90,00%
Referência	5			Referência	100%			Referência	100%			Referência	100%
Relevância	01			Relevância	01			Relevância	01			Relevância	01
Unidade	mês			Unidade	mês			Unidade	mês			Unidade	mês

Percentual das etapas de	60%
contratação
Referência	100%
Relevância	01
Unidade	mês

Figura 36 – Dashboard do Objetivo 2.2
##### Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário
Figura 37 – Desempenho da Meta 2.2.1
PEI: 2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024
Área responsável			DIREM
Desempenho 2022			55,00%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	[(Número de normativos revisados / Número de normativos a serem revisados no ano = 25) x 0,25] + [(Percentual das etapas de elaboração de inventário GHG) x 0,25] + [(Percentual das etapas de publicação de livro) x 0,25] + [(Percentual das etapas de contratação de consultoria especializada para apoio para revisão de normativos técnicos) x 0,25]
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Revisão de 25 normativos técnicos com apoio da ABNT (25%)		0
Variável 2	Elaborar 1 inventário de Emissões de GEEs (25%)		60,00%
Variável 3	Publicar 1 livro técnico (25%)		100,00%
Variável 4	Contratar consultoria/entidade especializada para apoio na revisão dos normativos técnicos (25%)		60,00%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
32,00%	55,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Publicação do livro FICO:assim nasce uma ferrovia.		1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META

Figura 38 – Desempenho da Meta 2.2.2
				100%

		55,00%

32,00%
			0,00% 0,00%

Iniciativas	Percentual de execução
PEI: 2.2.1 Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público
PN 2022: 2.2.1 Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público	0,00%
PEI: 2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão de Normativos Técnicos (SUPRO e SUGAT)
PN 2022: 2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão Técnicos, ações 2022	54,38%
1. Executar Projeto de Modernização e Revisão de 25 Normativos Técnicos até / 2022 com apoio da ABNT (25%)	0,00%
2. Concluir contratação de consultoria/entidade especializada para apoio nas revisões dos demais normativos técnicos (25%)	60,00%
a) Definir estratégia de contratação (5%)	100,00%
b) Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Plano de Trabalho (5%)	100,00%
c) Compor o Orçamento (5%)	100,00%
d) Aprovar a contratação na Direx (5%)	0,00%
e) Assinar contrato (5%)	0,00%
3. Elaborar o Inventário de emissões de Gases do Efeito Estufa (GHG Protocol) / (25%)	57,50%
a) Aderir ao GHG Protocol (contratação da Fundação Getúlio Vargas) (2,5%)	100,00%
b) Treinar a equipe (5%)	100,00%
c) Calcular as emissões (12,5%)	30,00%
d) Divulgar os resultados (5%)	0,00%
4. Publicar livro sobre as fases do licenciamento da FICO (25%)	100,00%
a) Coletar informações em campo (5%)	100,00%
b) Elaborar capítulos (7,5%)	100,00%
c) Aprovar a publicação na Diretoria Executiva (5%)	100,00%
d) Publicar o Livro (7,5%)	100,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 39 – Desempenho da Meta 2.2.2 (continuação)
PEI: 2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de / 2024
Área responsável			DIREM
Desempenho 2022			51,60%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	[(Percentual das etapas de elaboração do BIM Mandate) x 0,4] + [(Percentual das etapas de elaboração do sistema de gestão) x 0,6]
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Finalizar a elaboração Plano de Execução BIM (BIM Mandate) da Valec (40%)		52,50%
Variável 2	Finalizar 100% das etapas de desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e territorial da FICO (60%)		51,00%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
25,20%	51,60%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Houve readequação da meta, conforme novas diretrizes		100% / 51,60% / 25,20% / 0,00% 0,00% / 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META

Figura 40 – Desempenho da Meta 2.2.3

Figura 41 – Desempenho da Meta 2.2.3 (continuação)
PEI: 2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até jul/2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022
Área responsável			DIRAF
Desempenho 2022			90,00%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Percentual de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Percentual de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento		90,00%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
89,00%	90,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Previsão de finalizar o portal de gestão de conhecimento em 29/08.		100% / 89,00% 90,00% / 0,00% 0,00% / 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 2.2.4 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022
PN 2022: 2.2.4 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022			60,00%
a) Realizar Benchmarking com empresas e órgãos de referência (90%)			80,00%
b) Estruturar biblioteca e banco de dados (70%)			60,00%
c) Apresentar Formato de Organização e publicação do conhecimento (50%)			40,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 42 – Desempenho da Meta 2.2.5
##### Histórico de evolução – Objetivo 2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário

DESEMPENHO ESTRATÉGIC0
HISTÓRICO DE INDICADORES (Balanced Scorecard )

			DESEMPENHO:
			1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Meta

2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário			46,55%	64,15%	0,00%	0,00%	100%

	2.2.1 Firmar 5 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até julho de 2022		40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100%
		Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020	2	3	0	0	5

	2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024		32,00%	55,00%	0,00%	0,00%	100%
		Revisão de 25 normativos técnicos com apoio da ABNT (25%)	0	0	0	0	25
		Elaborar 1 inventário de Emissões de GEEs (25%)	60,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Publicar 1 livro técnico (25%)	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Contratar consultoria/entidade especializada para apoio na revisão dos normativos técnicos (25%)	18,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%

	2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024		25,20%	51,60%	0,00%	0,00%	100%
		Finalizar a elaboração Plano de Execução BIM (BIM Mandate) da Valec (40%)	3,00%	52,50%	0,00%	0,00%	100,00%
		Finalizar 100% das etapas de desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e territorial da FICO (60%)	40,00%	51,00%	0,00%	0,00%	100,00%

	2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022		89,00%	90,00%	0,00%	0,00%	100%
		Percentual de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento	89,00%	90,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Figura 43 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)
## Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos

Figura 44 – Dashboard do Objetivo 2.3
##### Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos

PEI: 2.3.1 Preservar o orçamento tal qual como na PLOA					Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

2.3.1 Preservar o orçamento tal qual como na PLOA 2022
Área responsável			ASREL
Desempenho 2022			69,41%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	(PLOA + emendas) / PLOA				Solicita-se alteração da fórmula para "LOA / atual + Emendas/PLOA"
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	LOA atual + Emendas		R$ 476.294.005,00		LOA atual + Emendas
Variável 2	PLOA		R$ 686.197.409,00
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
82,67%	69,41%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Por solicitação da junta de execução orçamentária (JEO) do MInfra, houve corte de R$92mi do orçamento VALEC. Parte desses recursos serão aplicados em provisão de risco e já foram recolhidos para o Min. da Economia. O resultado apresentado já consta com a alteração da fórmula e da variável para apresentar a real performance do indicador.		100% / 82,67% / 69,41% / 0,00% 0,00% / 1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 2.3.6 Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional até dezembro de 2022
PN 2022: 2.3.6 Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional até dezembro de 2022			11,67%
a) Realizar e registrar visitas periódicas a parlamentares e demais atores diretamente envolvidos com o Orçamento Federal			10,00%
b) Capacitar o corpo técnico da ASREL sobre emendas parlamentares			25,00%
c) Validar com a Diretoria para desenho tático para abordagem da LOA no Congresso			0,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 45 – Desempenho da Meta 2.3.1
PEI: 2.3.3. Reduzir nível de dependência da Valec para 80% do OGU até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec para 90% até dezembro de 2022
Área responsável			DIRAF
Desempenho 2022			23,44%
Referência			10,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	(Despesas totais – Receitas totais) / Despesas Totais
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Despesas totais		R$ 84.652.807,75
Variável 2	Receitas totais		R$ 1.984.476,45
Variável 3	Nível de dependência da Valec (Despesa total - Receita total / Despesa total)		97,66%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
28,62%	23,44%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
[Texto suscinto sobre a meta e/ou as iniciativas correlatas]		100% / 28,62% / 23,44% / 0,00% 0,00% / 1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META

Figura 46 – Desempenho da Meta 2.3.3
Iniciativas	Percentual de execução	Observação: / Não é necessário preencher o desempenhos das iniciativas nessa planilha da Meta 2.3.3. As porcentagens estão vinculadas ao preenchimento das mesmas iniciativas nas planilhas das metas 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7.2, 2.3.5 e / 2.3.6, respectivamente.
PEI: 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais até dezembro de 2024
PN 2022: 2.1.2 Estruturar produtos comerciais até dezembro de 2022	31,33%
a) Estruturar consultoria em gestão ambiental	51,00%
b) Estruturar consultoria em desapropriação	43,00%
c) Estruturar certificação de empreendimentos ferroviários	0,00%
PEI: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas
PN 2022: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	51,80%
a) Delegar terminal de líquidos Santa Helena (TSG01) até julho de 2022	85,00%
b) Delegar terminal de conteiners Santa Helena (TSG02) até novembro de 2022	52,00%
c) Delegar terminal de grãos Porto Franco (TPF04) até novembro de 2022	73,00%
d) Delegar terminal de líquidos Araguaina (TAG01) até dezembro de 2022	29,00%
e) Delegar terminal de líquidos Anápolis (TAS01) até dezembro de 2022	20,00%
PEI: 2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022
PN 2022: 2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022	50,00%
PEI: 2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário até dezembro de 2022 (Iniciar o programa até março de 2022)
PN 2022: 2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário 2022 até dezembro de 2022	0,00%
PEI: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa até dezembro de 2022 (Iniciar a adequação até março de 2022)
PN 2022: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa	15,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 47 – Desempenho da Meta 2.3.3 (continuação)
PEI: 2.3.4 Manter o crescimento da despesa abaixo da inflação até dezembro de 2024					Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

2.3.4 Manter a despesa mensal de funcionamento em até R$ 1,1 milhão (sem gastos de TI) até dezembro de 2022
Área responsável			DIRAF
Desempenho 2022			112,34%
Referência			R$ 1.100.000,00
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Somatório da despesa mensal / R$ 1.100.000,00
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Somatório da despesa mensal		R$ 964.234,48
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
118,18%	112,34%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
O teto de despesas administrativas impôs forte disciplina na gestão do custeio da VALEC, fato que permitiu constância despesas mensais no meses de abril, maio e junho de 2022, mantendo a performance de economicidade próxima a obtida no 1° Trimestre.		1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 2.3.7 Implantar Centro de Controle Operacional de Custos da Valec até março de 2022
PN 2022: 2.3.7 Desenvolver painés de acompanhamento e ambiente de monitoramento no COO até março de 2022			0,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 48 – Desempenho da Meta 2.3.4
118,18%
		112,34%
				100%

			0,00% 0,00%

Figura 49 – Desempenho da Meta 2.3.5
PEI: 2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Valec até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas / pela Valec em 2022
Área responsável			SUGEP
Desempenho 2022			30,00%
Referência			20
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Número de empregados desligados
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Número de empregados desligados		6
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
15,00%	30,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Em estudo realizado pela SUGEP, acerca dos cargos efetivos pertencentes ao quadro de pessoal da VALEC, constatou-se a existência de cargos não aderentes à realidade da Empresa, restando imperiosa a necessidade de promover a readequação da força de trabalho com ações focadas no equacionamento de pessoas por meio não só do desligamento voluntário como pela demissão sem justa causa motivada. / Dessa forma, já foi dado início aos desligamentos sem justa causa desse público.		100% / 30,00% / 15,00% 0,00% 0,00% / 1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa até dezembro de 2022 (Iniciar a adequação até março de 2022)
PN 2022: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa			15,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 50 – Desempenho da Meta 2.3.6

Figura 51 – Desempenho da Meta 2.3.7

Figura 52 – Desempenho da Meta 2.3.8

Iniciativas	Percentual de execução
PEI: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II
PN 2022: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II, ações 2022:	58,19%	Observação: / Não é necessário preencher o desempenhos das iniciativas nessa planilha da Meta 2.3.8. As porcentagens estão vinculadas ao / preenchimento das mesmas iniciativas na / planilha da meta 1.1.1.
1. Concluir a contratação do remanescente do lote 6FA	100,00%
a) Acompanhar o deslinde do Edital nº 011/2021	100,00%
b) Elaborar o Projeto Básico	100,00%
c) Compor o Orçamento Referencial	100,00%
d) Elaborar Termo de Referência	100,00%
e) Publicar o Edital	100,00%
f) Homologar o resultado	100,00%
g) Assinar o Contrato	100,00%
2. Celebrar o segundo Termo de Execução Descentralizada com o Exército	28,57%
a) Elaborar Projeto	100,00%
b) Compor o Orçamento Referêncial	100,00%
c) Concluir o Plano de Trabalho	0,00%
d) Validar com o Exército os documentos produzidos	0,00%
e) Submeter à Projur e à SULIC	0,00%
f) Aprovar o TED na DIREX	0,00%
g) Assinar o Termo	0,00%
3. Liberar 40 km de frente de obras hoje com impeditivos	46,00%
a) Aprovar 10 projetos de OAE	35,00%
b) Liberar área relativa aos quilombolas	25,00%
c) Liberar trecho relativo à Mineradora Lamar	80,00%
d) Liberar 25 interferências de linhas de transmissão junto à Neoenergia/Coelba	40,00%
e) Liberar trecho relativo à Barragem de Ceraima	50,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 53 – Desempenho da Meta 2.3.8 (continuação)
PEI: 2.3.9 Estruturar em 100% Tesouraria da Valec até dez/2022					Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

2.3.9 Estruturar em 100% a Tesouraria da Valec até dezembro de 2022
Área responsável			DIRAF
Desempenho 2022			16,67%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Média aritmética do percentual alcançado nas iniciativas
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Média aritmética do percentual alcançado nas iniciativas		16,67%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
10,00%	16,67%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
A contratação do ERP está em fase final e instrução, sendo que até o final do mês de julho deveremos publicar o edital de contratação. As demais atividades prevista será elaborado um plano de ação para que seja alcançada a meta de implantação da Tesouraria até o final de dez/22.		100% / 10,00% 16,67% 0,00% 0,00% / 1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 2.3.10 Realizar ações para estruturação da Tesouraria da Valec até dezembro de 2022
PN 2022: 2.3.10 Realizar ações para estruturação da Tesouraria da Valec até			16,67%		Observações
a) Contratação do ERP Contábil e Financeiro			40,00%		Em fase final de elaboração de documentação para contratação
b) Benchmark e proposta de estrutura			10,00%		Iniciada coleta de informações na internet, regimentos de outras empresas
c) Proposta de normativo			0,00%		Não iniciado
Plano de ação para cumprimento da meta
a) iniciar etapa de licitação até o final de julho. / b) + c) foram designados dois empregados para tratarem do assunto, onde será elaborado um cronograma de atividades e plano de ataque para cumprimento da meta estipulada (Diego Almeida Macedo e Rafael Mendes Lopes)

Figura 54 – Desempenho da Meta 2.3.9
##### Histórico de evolução – Objetivo 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos

			DESEMPENHO:
			1° tri	2° tri	3º tri	4º tri	Meta

2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos			38,96%	48,10%	0,00%	0,00%	100%

	2.3.1 Preservar o orçamento tal qual como na PLOA 2022		82,67%	69,41%	0,00%	0,00%	100%
		LOA atual + Emendas	R$ 0,00	R$ 476.294.005,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		Valor da PLOA	R$ 686.197.409,00	R$ 686.197.409,00	R$ 0,00	R$ 0,00

	2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec para 90% até dezembro de 2022		28,62%	23,44%	0,00%	0,00%	100%
		Nível de dependência da Valec (Despesa total - Receita total / Despesa total)	97,14%	97,66%	0,00%	0,00%	90,00%
		Despesas totais	R$ 38.943.065,07	R$ 84.652.807,75	R$ 0,00	R$ 0,00
		Receitas totais	R$ 1.114.626,06	R$ 1.984.476,45	R$ 0,00	R$ 0,00

	2.3.4 Manter a despesa mensal de funcionamento em até R$ 1,1 milhão (sem gastos de TI) até dezembro de 2022		118,18%	112,34%	0,00%	0,00%	100%
		Somatório da despesa mensal	R$ 900.000,00	R$ 964.234,48	R$ 0,00	R$ 0,00	1.100.000

	2.3.5 Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022		0,00%	22,47%	0,00%	0,00%	100%
		Empregados desligados GEIPOT + RFFSA + Valec 2007	0	24	0	0

	2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Valec em 2022		15,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100%
		Número de empregados desligados	3	6	0	0	20

	2.3.7 Reduzir em R$ 1 milhão (anualizado) o total da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021		46,45%	92,27%	0,00%	0,00%	100%
		RVADAF	46,45%	92,27%	0,00%	0,00%
		Despesa de Custeio em 2021	R$ 2.801.088,00	R$ 5.738.100,28	R$ 0,00	R$ 0,00
		IPCA/DEZ 22	10,54%	12,47%	0,00%	0,00%
		Despesa de Custeio em 2022	R$ 2.631.801,42	R$ 5.530.955,55	R$ 0,00	R$ 0,00

	2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022		0,00%	30,53%	0,00%	0,00%	100%
		Somatório da LOA	R$ 0,00	R$ 576.096.138,06	R$ 0,00	R$ 0,00
		Créditos descentralizados dos últimos 5 anos	R$ 0,00	R$ 117.859.272,88	R$ 0,00	R$ 0,00

	2.3.9 Estruturar em 100% a Tesouraria da Valec até dezembro de 2022		10,00%	16,67%	0,00%	0,00%	100%
		Média aritmética do percentual alcançado nas iniciativas	10,00%	16,67%	0,00%	0,00%	100%

Figura 55 – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)
## Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão

Figura 56 – Dashboard do Objetivo 3.1
##### Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

Figura 57 – Desempenho da Meta 3.1.9

PEI: 3.1.11 Manter disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior à 95%				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

3.1.11 Manter disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior à 95%
Área responsável			SUPTI
Desempenho 2022			105,25%
Referência			95,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Percentual da disponibilidade de rede e sistemas de TIC
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Percentual da disponibilidade de rede e sistemas de TIC		99,99%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
105,26%	105,25%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
		105,26% 105,25%
		100%
O Índice de disponibilidade de Infraestrutura
atingiu 100% em Abril, 99,98% em Maio e 99,98%
em Junho de 2022, desconsiderando manutenções
programadas.
		0,00% 0,00%
		1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 3.1.13 Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços até dezembro de 2024
PN 2022: 3.1.13 Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços até dezembro de 2024			20,25%
a) Manter os equipamentos essenciais (Storage, Servidores e Switches) cobertos por garantia até dezembro de 2022			66,00%
b) Contratação de link e de internet redundante até setembro de 2022			10,00%
c) Contratação de firewall até dezembro 2022			0,00%
d) Contratação de solução de backup até julho de 2022			5,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 58 – Desempenho da Meta 3.1.11

Figura 59 – Desempenho da Meta 3.1.12
PEI: 3.1.13 Manter 75% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

3.1.13 Manter 75% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2024
Área responsável			SUPTI
Desempenho 2022			103,33%
Referência			75,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Fórmula/cálculo	Total de ativos de TI dos usuários atualizados / Total de ativos de TI dos usuários
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Total de ativos de TI dos usuários atualizados		310
Variável 2	Total de ativos de TI dos usuários		400
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
116,67%	103,33%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Em discussão com a equipe, identificou-se que o melhor termo a ser utilizado é o número de estações de trabalho em uso, tendo em vista que "parque tecnológico" abrange todos os ativos de TI, incluindo os equipamentos de infraestrutura. Foi revisado o cálculo do indicador para demonstrar maior precisão.		1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 3.1.11 Modernizar sala de gestão e do auditório até abril de 2022 – 2ª fase
PN 2022: 3.1.11 Modernizar segunda fase até abril de 2022			100,00%
PEI: 3.1.14 Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários até / dezembro de 2024
PN 2022: 3.1.14 Prover desktops de alto desempenho e outros equipamentos até dezembro de 2022			5,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 60 – Desempenho da Meta 3.1.13
116,67%
		103,33%		100%

			0,00% 0,00%

##### Histórico de evolução – Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

Figura 61 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

## Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos

Figura 62 – Dashboard do Objetivo 3.2
##### Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos
Figura 63 – Desempenho da Meta 3.2.1

Figura 64 – Desempenho da Meta 3.2.1 (continuação)

Figura 65 – Desempenho da Meta 3.2.2
PEI: 3.2.3 Atingir 80% de satisfação com o clima organizacional da Valec até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

3.2.3.1 Atingir 40% de satisfação com o clima organizacional até julho de 2022				Solicita-se a paralisação desta meta, acredita-se que houve um erro material em sua criação.
Área responsável			SUGEP
Desempenho 2022			0,00%
Referência			40,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Média do percentual de satisfação dos funcionários
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Média do percentual de satisfação dos funcionários		0,00%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
16,67%	0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Iniciativa ainda está em análise devido à fusão da EPL com a VALEC.		1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI 3.2.12 Realizar 2 pesquisas de clima organizacional até dezembro de 2024
PN 2022: 3.2.12 Realizar 2 pesquisas de clima organizacional até dezembro de 2022			0,00%
PEI 3.2.14 Realizar 6 ações relacionadas à QVT anualmente
PN 2022: 3.2.14 Realizar 6 ações relacionadas à QVT até dezembro de 2022			0,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 66 – Desempenho da Meta 3.2.3.1
		100%

16,67%	0,00% 0,00% 0,00%

Figura 67 – Desempenho da Meta 3.2.3.2

Figura 68 – Desempenho da Meta 3.2.4
PEI: 3.2.5 Revisar 100% dos normativos de gestão de pessoas da VALEC até 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

3.2.5 Revisar e promover a atualização de, no mínimo, 4 normativos de gestão de pessoas / em 2022
Área responsável			SUGEP
Desempenho 2022			50,00%
Referência			4,00
Relevância			01
Unidade			trimestral
Indicador	Número de normativos atualizados / Número total de normativos de gestão de pessoas
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SEI
Variável 1	Número de normativos atualizados		2
Variável 2	Número de normativos totais de gestão de pessoas		19
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
22,50%	50,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Foram atualizadas duas normas sendo elas: Norma		100%
de Teletrabalho / Trabalho Remoto (Processo SEI
51402.103842/2020-82) que está em etapa de
análise e aprovação nas unidades competentes fora / da SUGEP e a Norma de Estágio (Processo SEI		50,00%
51402.104549/2021-13) que já foi aprovada.
		22,50%
		0,00% 0,00%
		1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 3.2.4 Propor atualização do PCS até março de 2022
PN 2022: 3.2.4 Propor atualização do PCS até março de 2022			0,00%
PEI 3.2.11 Revisar os normativos de Gestão de Pessoas
PN 2022: 3.2.11 Revisar os normativos de Gestão de Pessoas			85,83%
a) Revisar a norma de estágio da Valec até junho 2022			100,00%
b) Revisar a norma de progressão e promoção até julho 2022			95,00%
c) Revisar a norma de cessão até outubro de 2022			80,00%
d) Revisar o regulamento de pessoal até outubro de 2022			80,00%
e) Revisar a norma de frequência até novembro de 2022			80,00%
f) Revisar a norma de teletrabalho até agosto de 2022			80,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 69 – Desempenho da Meta 3.2.5
##### Histórico de evolução – Objetivo 3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos

Figura 70 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)
## Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados

Figura 71 – Dashboard do Objetivo 3.3
##### Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão
Figura 72 – Desempenho da Meta 3.3.1

Figura 73 – Desempenho da Meta 3.3.1 (continuação)
PEI: 3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até março de 2022					Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até março de / 2022
Área responsável			SUINT
Desempenho 2022			100,00%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Número de eventos de riscos com o primeiro ciclo do processo de gestão de riscos concluído / Número de Riscos Identificados
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Número de eventos de riscos com o primeiro ciclo do processo de gestão de riscos concluído		34
Variável 2	Número total de Riscos Identificados		34
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
86,84%	100,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Com base nas evidências do Relatório de Riscos, Conroles Internos e Integridade, a meta 3.3.2 foi 100% concluída no 2° Trimestre de 2022, considerando que foi realizado o processo de gestão dos principais riscos identificados a nível estratégico, tático e operacional. Com a conclusão da meta no 2° Trimestre, serão propostas novas metas atinentes aos trabalhos da área de riscos e controles internos da empresa para dez/2022. / No primeiro trimestre havia a previsão de 38 eventos de risco identificados, após a conclusão do processo / foram identificados 34 riscos.		1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI 3.3.5 Implantar 1 ciclo completo de gestão de riscos até março de 2022
PN 2022: 3.3.5 Revisão dos riscos estratégicos até março de 2022			100,00%
a) Aprovar Manual e Tutorial de Riscos			100,00%
b) Concluir as etapas do primeiro ciclo do Processo de Gestão de Riscos			100,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 74 – Desempenho da Meta 3.3.2
		100,00%		100%

86,84%

			0,00% 0,00%

Figura 75 – Desempenho da Meta 3.3.4
##### Proposta de inclusão de meta e iniciativas para o Objetivo 3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados

PEI: 3.3.x Implantar a gestão dos controles internos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

3.3.x Implantar a gestão dos controles internos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022
Área responsável			SUINT
Desempenho 2022			0,00%
Referência			100%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Número de riscos com a gestão dos controles internos realizada / Número de / principais riscos identificados
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SEI (Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade)
Variável 1	Número de riscos com a gestão dos controles internos		0
Variável 2	Número de principais riscos identificados		34
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
[Texto suscinto sobre a meta e/ou as iniciativas correlatas]
Iniciativas			Percentual de execução
PEI 3.3.6 Implantar 1 ciclo completo de gestão de riscos até março de 2022
PN 2022: 3.3.6 Revisão dos riscos estratégicos até março de 2022			0,00%
a) Concluir as ações (controles internos) dos riscos estratégicos até dez/2022			0,00%
b) Concluir as ações (controles internos) dos riscos táticos até dez/2022			0,00%
c) Completar mais 1 ciclo do processo de gestão de riscos durante o 3° e 4° / Trimestres de 2022			0,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 76 – Proposta de inclusão de nova meta “Implantar a gestão dos controles internos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022”
##### Histórico de evolução – Objetivo 3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados

Figura 77 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)
## Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos
3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência
Desempenho PN 2022
Relevância
Unidade
17,57%

1
mês
3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021
até dez/2022
3.4.2 Alcançar nota 9,10 no IG- Sest
3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG- TCU avaliados como atendidos
3.4.6 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente
Unidade
mês
Unidade
período de realização
Unidade
dezembro
Unidade
mês
Ações unitárias executadas
Nota do IG-Sest
Quantidade de itens dados como atendidos
Quantidade de ações cumpridas
Resultado
Relevância Unidade
62
02
mês
Resultado
Relevância Unidade
0
01
mês
Resultado
Relevância Unidade
0
01
mês
Resultado
Relevância Unidade
11,5
01
mês
Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas
Total de itens no questionário
Total de ações do Plano de Integridade
Resultado
Relevância Unidade
20
08
mês
Resultado
Relevância Unidade
0
01
mês
Resultado
Relevância Unidade
34
01
mês
Rejeições ocorridas
Resultado

Relevância
0

-08
Unidade
mês
Acumulado
Resultado
Relevância Unidade
1014
-08
mês

Desempenho 2022	28,01%			Desempenho 2022	0,00%			Desempenho 2022	0,00%			Desempenho 2022	33,82%
Referência	100%			Referência	9,10			Referência	70%			Referência	100%
Relevância	01			Relevância	01			Relevância	01			Relevância	01

Figura 78 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 1)

Figura 79 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 2)
##### Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência

PEI: 3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dez/2022
Área responsável			PRESI
Desempenho 2022			28,01%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	(Ações unitárias executadas x 2) + (Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas x 8) + (Rejeições ocorridas x -8) / (Acumulado)
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Ações unitárias executadas		62,00
Variável 2	Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas		20,00
Variável 3	Rejeições ocorridas		0,00
Variável 4	Acumulado		1014,00
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
86,29%	28,01%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Por se tratar de meta de caráter continuado, houve
sua redefinição a partir do 1º trimestre de 2022,		100%
alterando o período de contagem de jun/20 a		86,29%
dez/21 para nov/21 a dez/22.
O índice indicado nesta planilha para o 1º trimestre
refere-se na verdade ao 4º trimestre de 2021.
Considerando a alteração da data-base (nov/21), foi
alterada a base do acumulado para aferição do		28,01%
indicador.		0,00% 0,00%
		1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI 3.4.12 Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente			25,00%
PN 2022: 3.4.12 Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente			25,00%
a) Cobrar das áreas as respostas mensalmente			25,00%
b) Analisar e atualizar o banco de dados mensalmente			25,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 80 – Desempenho da Meta 3.4.1

Figura 81 – Desempenho da Meta 3.4.2

Figura 82 – Desempenho da Meta 3.4.2 (continuação)

Figura 83 – Desempenho da Meta 3.4.4

Figura 84 – Desempenho da Meta 3.4.6

Figura 85 – Desempenho da Meta 3.4.6 (continuação)
PEI: 3.4.7 Indicador de Conformidade do Sest – ICSest (un) RVAICSest				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

3.4.7 Alcançar a meta de pelo menos 834 pontos no IC-Sest
Área responsável			PRESI
Desempenho 2022			0,00%
Referência			834,00
Relevância			01
Unidade			mês
Indicador	Quantidade de pontos
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Quantidade de pontos		0,00
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
Previsão para avaliação deste indicador no segundo semestre.		1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
				Quais são as iniciativas relacionadas?
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 86 – Desempenho da Meta 3.4.7
	100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PEI: Implementar 100% do Comitê da Infra S.A até maio de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)

3.4.8 Implementar 100% do Comitê da Infra S.A até maio de 2022				Solicita-se paralisação desta meta, conforme apresentado no resumo crítico
Área responsável			PRESI
Desempenho 2022			0,00%
Referência			100,00%
Relevância			01
Unidade			quinzenal
Indicador	Percentual de execução das ações de implantação do Comitê da Infra S.A
Polaridade	Quanto maior, melhor
Fonte dos dados	SIGA
Variável 1	Percentual de execução das ações de implantação do / Comitê da Infra S.A		0,00%
Histórico
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico		Gráfico de evolução
As medidas para a incorporação da EPL pela Valec estão sendo conduzidas em conjunto com a EPL e a Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias (SFPP/MINFRA), portanto, não sendo abordadas exclusivamente pela VALEC, caracterizando assim perda do objeto desta meta.		100% / 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% / 1° TRI 2° TRI 3º TRI 4º TRI META
Iniciativas			Percentual de execução
PEI: 3.4.11 Implementar o Comitê da Infra S.A.
PN 2022: 3.4.11 Implementar o Comitê da Infra S.A.			0,00%
a) Instituir e regulamentar o Comitê, por meio de resolução do CONSAD			0,00%
b) Gerir riscos da fusão da Valec com a EPL, para a criação da Infra S.A.			0,00%
Plano de ação para cumprimento da meta

Figura 87 – Desempenho da Meta 3.4.8

Figura 88 – Desempenho da Meta 3.4.9

Figura 89 – Desempenho da Meta 3.4.9 (continuação)

Figura 90 – Desempenho da Meta 3.4.10
##### Histórico de evolução – Objetivo 3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência

DESEMPENHO ESTRATÉGIC0
HISTÓRICO DE INDICADORES (Balanced Scorecard )

			DESEMPENHO:
			1° tri	2° tri	3º tri	4º tri	Meta

3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência			25,62%	17,57%	0,00%	0,00%	100%

	3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dez/2022		86,29%	28,01%	0,00%	0,00%	100%
		Ações unitárias executadas	596,00	62,00	0,00	0,00
		Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	235,00	20,00	0,00	0,00
		Rejeições ocorridas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acumulado	3560,00	1014,00	0,00	0,00

	3.4.2 Alcançar nota 9,10 no IG-Sest		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Nota do IG-Sest	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10

	3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Quantidade de itens dados como atendidos	0	0	0	0
		Total de itens no questionário	0	0	0	0

	3.4.6 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente		16,18%	33,82%	0,00%	0,00%	100%
		Quantidade de ações cumpridas	6	12	0	0
		Total de ações do Plano de Integridade	34	34	0	0

Figura 91 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)
			DESEMPENHO:
			1° tri	2° tri	3º tri	4º tri

3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência			25,62%	14,07%	0,00%	0,00%

	3.4.7 Alcançar a meta de pelo menos 834 pontos no IC-Sest		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Quantidade de pontos	0,00	0,00	0,00	0,00

	3.4.8 Implementar 100% do Comitê da Infra S.A até maio de 2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Percentual de execução das ações de implantação do Comitê da Infra S.A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	3.4.9 Implantar 80% das práticas de governança de TI da Resolução 11/2016- CGPAR aplicáveis à Valec até dezembro de 2022		78,75%	78,75%	0,00%	0,00%
		Percentual de práticas de governança de TI previstas na Resolução 11/2016-CGPAR implantadas	63,00%	63,00%	0,00%	0,00%

	3.4.10 Alcançar 20% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Bases de dados disponibilizadas abertamente	0	0	0	0
		Bases de dados elegíveis para disponibilização aberta no Plano de Dados Abertos	0	0	0	0

Figura 92 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico - continuação)