FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE – FIOL

CONSÓRCIO FERROVIA DE INTEGRAÇÃO

CONTRATO 059/2010

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO FINAL

SUPERVISORA: CONSÓRCIO URBANIZA – SETEPLA - ENGECORPS

INTRODUÇÃO

O presente relatório, elaborado pelo Consórcio Urbaniza / Setepla / Engecorps, apresenta os documentos, memórias e planilhas de medição final resultantes das quantidades levantadas no relatório “as built” e relatório de aceite parcial da obra para o devido encerramento do contrato 059/10.

Essa medição final foi elaborada considerando a metodologia e critérios definidos nas normativas e especificações da VALEC. Todos os serviços executados foram levantados considerando como base as informações advindas do levantamento topográfico georreferenciado executado pela Supervisora. Esses elementos foram processados e materializados em desenhos que representam a realidade encontrada no Lote 6F.

A partir dessas informações, foram elaboradas planilhas cadastrais, para fins de compilação e apresentação de resumos para o preenchimento das memórias de cálculo, cujas quantidades resultantes foram lançadas na planilha de medição.

Da mesma forma, foram realizadas vistorias técnicas “in loco” para fins de registro e identificação das reais condições dos serviços executados pela construtora. Os serviços irregulares foram classificados em não conforme e não concluído, resultando no relatório e parecer de aceite parcial da obra, elaborada pela equipe técnica especializada da Supervisora.

Essas informações foram analisadas pela equipe de sala técnica da Supervisora para fins de consideração e efetivação dos estornos das quantidades, através do preenchimento das memórias de cálculo. Nesse sentido, também foram consideradas as recomendações e orientações contidas nos relatórios de auditoria, ofícios e despachos da VALEC.

A partir dos resultados apurados, foram preenchidas as planilhas de medição final, compreendendo a 4 (quatro) planilhas, a saber:

- 01 - MEDIÇÃO FINAL:

Trata-se das quantidades e valores financeiros referentes aos estornos e/ou créditos, pertinentes aos itens e quantidades contratuais existentes.

- 02 - ITENS EXCEDIDOS - JÁ MEDIDOS:

Trata-se das quantidades e valores financeiros referentes aos itens existentes na planilha contratual, os quais já haviam sido pagos a Construtora, mas que devido ao termo aditivo (TA-08) ficaram com saldo contratual insuficiente e, portanto, não foram contemplados na planilha 01 - MEDIÇÃO FINAL.

- 03 - ITENS EXCEDIDOS - NÃO MEDIDOS:

Trata-se das quantidades e valores financeiros referentes aos itens existentes na planilha contratual, os quais não foram pagos devido a saldo contratual insuficiente e, portanto, não foram contemplados na planilha 01 - MEDIÇÃO FINAL.

- 04 - ITENS PREÇO NOVO:

Trata-se das quantidades e valores financeiros referentes aos serviços executados sem item contratual, exigindo aprovação de itens e preços novos, portanto, não foram contemplados na planilha 01 - MEDIÇÃO FINAL.

Todos os documentos supramencionados estão disponíveis em mídia HD para consulta e analise. As planilhas referentes a medição final encontram-se disponíveis no arquivo Med Final de 12-2020 ct 059-10_01 Medição Final.xls e localizado em: HD EXTERNO / 03 - RELATÓRIO E MEMÓRIAS AS BUILT\2 - SERVIÇO ESCRITÓRIO\1.2.1 - COMPILAÇÃO DOCUMENTOS\02 - ANEXO II - PLANILHA MEDIÇÃO FINAL.

Segue abaixo o resumo das planilhas financeiras referente as planilhas de medição final.

Tabela Resumo

| DESCRIÇÃO | VALOR A P0 (R$) | VALOR A P0+R (R$) |
| --- | --- | --- |
| MEDIÇÃO FINAL | R$ -9.899.740,81 | R$ -15.324.544,62 |
| ITENS EXCEDIDOS - JÁ MEDIDOS: | R$ 282.869,91 | R$ 437.972,85 |
| ITENS EXCEDIDOS - NÃO MEDIDOS: | R$ 794.435,16 | R$ 1.230.039,05 |
| ITENS PREÇO NOVO: | R$ 1.999.444,73 | R$ 3.095.778,26 |
| PLANILHA DE MEDIÇÃO FINAL | R$ -6.822.991,01 | R$ -10.560.764,44 |

Índice

1) Planilha de Medição............................................................Pág 04

2) Demonstrativo dos Índices de Reajuste.............................Pág. 05

3) Memórias de Cálculo..........................................................Pág. 09

4) Anexos Documentos.........................................................Pág. 23

5) Termo de Encerramento...................................................Pág. 24

1) PLANILHAS DE MEDIÇÃO.

2) DEMONSTRATIVOS DOS                  ÍNDICES DE REAJUSTES.

3) MEMÓRIAS DE CÁLCULO.

1. MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.SERVIÇOS PRELIMINARES

3. TERRAPLENAGEM

4. PAVIMENTAÇÃO

5. DRENAGEM

6. OBRAS DE ARTE CORRENTES

7. OBRAS COMPLEMENTARES

8. SUPERESTRUTURA

9. SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO

10.  OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

4) TERMO DE ENCERRAMENTO.

Este RELATÓRIO possui 126 (cento e vinte) páginas, todas numeradas e rubricadas. As informações apresentadas foram avaliadas pelos respectivos responsáveis das áreas.

_________________________

Consórcio Ferrovia de Integração

Eng.º Carlos Roberto Alves de Araújo

Gerente de Contrato

_________________________

Consórcio Urbaniza / Setepla / Engecorps

Eng.º Cristiano Rodrigues Freitas

Supervisão

_________________________

VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia S.A.

Eng° Diego Santos Fonseca

Engenheiro Fiscal